Перечень паспортов инвестиционной программы 2018-2019 г.г.

- № H_0004 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- № H_0001 «Реконструкция и перевооружение объектов  электросетевого хозяйства»

- № H_0002 «Реконструкция и перевооружение объектов  электросетевого хозяйства»

- № H_0003 «Реконструкция и перевооружение объектов  электросетевого хозяйства»

- № H_0006 «Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска  (КВЛЭП-10/6 кВ)»

- № H_0007 «Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения  потребителей  (КВЛЭП-10/6 кВ)»

- № H_0008 «Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения  потребителей  (КВЛЭП-10/6 кВ)»

- № H_0010 «Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения  потребителей  (КВЛЭП-0,4 кВ)»

- № H_0014 «Реконструкция  электросетевых активов»

- № H_0015 «Реконструкция  электросетевых активов»

- № H_0016 «Реконструкция  электросетевых активов»

- № H_0013 «Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение.»

- № H_0011 «Приобретение спецтехники и оборудования»

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0004 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта |  | H_0004 |  |  |
| 2 | Название инвестиционного проекта |  | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности № H_0004 |  |  |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | Цель: оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии. Задачи: - Установка учетов с АСКУЭ |  |  |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта |  | Стоимость проекта 5,59 млн. руб. без НДС. |  |  |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы |  | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 8,66 % |  |  |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. |  | Реализация в течении 2018-2019 г. |  |  |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг |  | Сметные расчеты |  |  |
| Паспорт инвестиционного проекта № H_0001 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индентификатор инвестиционного проекта |  | H_0001 |  |
| 2 |  | Название инвестиционного проекта |  | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  |
| 3 |  | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | Цель: повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей, снижение эксплуатационных издержек Задачи: 1. Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" |  |
| 4 |  | Показатели инвестиционного проекта |  | Стоимость проекта 2,34 млн. руб. без НДС. |  |
| 5 |  | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы |  | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 3,62 % |  |
| 6 |  | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. |  | Реализация в течении 2018-2019 г. |  |
| 7 |  | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг |  | Сметные расчеты |  |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0002 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0002 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей, снижение эксплуатационных издержек Задачи: Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,56 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 2,42 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018-2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0003 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0003 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей, снижение эксплуатационных издержек Задачи: Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,89 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 2,92 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018-2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0006 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0006 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) (№ИГС0006) |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ между ПС ИГС "ГПЗ-5" (инв.№ 0000001) и ПС Северная (ПАО ТРК). Задача: строительство КВЛЭП-10/6 кВ в установленные сроки застройки территории строящегося микрорайона многоэтажной застройки по ул. Пушкина д.63 (территория бывшего «РОЛТОМ»). |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | КВЛЭП- 10/6 кВ – 2,9 км. Стоимость проекта 5,95 млн. руб. без НДС |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 9,21 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0007 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0007 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: 1. Обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей многоэтажной застройки в Октябрьском и Кировском районе г. Томска и улучшения качества и надежности электроснабжения. Задача: Строительство КВЛЭП-10/6 кВ в установленные сроки застройки территории строящегося микрорайона многоэтажной застройки по ул. Мокрушина д.9 (территория бывшего «ТРЗ») |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | КВЛЭП- 10/6 кВ – 3,1 км. Стоимость проекта 6,28 млн. руб. без НДС |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 9,73 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0008 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0008 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-10/6 кВ) |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: 1. Обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей многоэтажной застройки в Октябрьском и Кировском районе г. Томска и улучшения качества и надежности электроснабжения. Задача: 1. Строительство КВЛЭП-10/6 кВ в установленные сроки застройки территории строящегося микрорайона многоэтажной застройки по ул. Пушкина д.63 (территория бывшего «РОЛТОМ»). |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | КВЛЭП- 10/6 кВ – 3,3 км. Стоимость проекта 6,49 млн. руб. без НДС |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 10,04 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018-2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0010 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0010 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: 1. Обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей многоэтажной застройки в Кировском районе г. Томска и улучшения качества и надежности электроснабжения. Задача: Строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные сроки застройки территории строящегося микрорайона многоэтажной застройки по ул. Мокрушина д.9 (территория бывшего «ТРЗ») |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | КВЛЭП- 0,4 кВ – 2,3 км. Стоимость проекта 2,13 млн. руб. без НДС |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 3,29 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0014 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0014 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция электросетевых активов |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: в связи с моральным и физическим износом электросетевых активов для обеспечения должной надежности и качества электроснабжения потребителей в Октябрьском и Кировском районе г. Томска Задачи: Реконструкция оборудования РУ-6 кВ в ТП №8 |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1.61 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 2,49 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018-2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты, коммерческое предложение |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0015 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0015 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция электросетевых активов |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: в связи с моральным и физическим износом электросетевых активов для обеспечения должной надежности и качества электроснабжения потребителей в Октябрьском и Кировском районе г. Томска Задачи: Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 13.47 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 20,84 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты, коммерческое предложение |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0016 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0016 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция электросетевых активов |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: в связи с моральным и физическим износом электросетевых активов для обеспечения должной надежности и качества электроснабжения потребителей в Октябрьском и Кировском районе г. Томска Задачи: Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ИГС "ГПЗ-5" (инв.№ 0000001) |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 13.81 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 21,37 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2019 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты, коммерческое предложение |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0013 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0013 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение. |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: приобретение арендуемых земельных участков позволит в дальнейшем производить технологическое подключение потребителей и снизить удельные эксплуатационные расходы Задачи: приобретения и оформление земельных участков под существующими электросетевыми активами |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 2,9 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 4,48 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Расчет |

| Паспорт инвестиционного проекта № H_0011 Инвестиционная программа ООО «ИнвестГрадСтрой» 2018-2019 гг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индентификатор инвестиционного проекта | H_0011 |
| 2 | Название инвестиционного проекта | Приобретение спецтехники и оборудования |
| 3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Снижение эксплуатационных издержек. Задачи: 1.Приобретение легкового служебного автомобиля |
| 4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 0,59 млн. руб. без НДС. |
| 5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2018-2019 года 0,91 % |
| 6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализация в течении 2018 г. |
| 7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Коммерческое предложение |